**以下内容，加粗的为优先级高的：**

1. 登录

判断用户是否登录的功能-未解决

自动登录功能-未解决


登录的验证码不起作用-未解决

微信永久登录-未解决

退出登录-未解决

1. 全部订单接口-未解决

**问题描述**：我传-1，查询不到记录



1. 微信端-微信支付应该怎么做-未解决
2. 代付款-30分钟后，自动变为已取消-这个应该没做吧
3. 待出行-按出营时间计算，某个时间后，自动变为已完成-这个应该没做吧
4. 支付宝支付-待甲方处理
5. 后台-营地行程，是怎么添加的；（字段traces）

营地地点，为空（字段campsLocale）

常见问题，没有字段，要求-后台是文本编辑框，可以换行

8.给邮箱发送的激活链接，链接地址有误：

访问地址：<http://101.200.148.203:8100/user_email_set.html> 


链接地址：

http://localhost:8080/uc/verifyEmail.do?key=5124d3d1dd9c828b4ebcf8ab858bb5c5&accountId=18810497384




1. 优惠券-用不了

还有一个问题，我输入完优惠券提示我合法可以用，但是提交订单又提示优惠券不可以用，这个应该统一，要么可以用，要么不可用



1. 营地修改不了

另外,你把营地名称 改成 营地标题，因为营地名称的信息只在首页显示，使用率不高



11.没有左侧导航-刷新也不提示登陆失败之类的信息



12.手机端-特价营地和热门营地，没有营地主题和出发时间的字段



1. **搜索页面-已解决，待测试**
   1. **时间周期和价格档位，需要后台添加数据，才能测试**
2. **~~关于我们~~-~~资讯~~-~~-~~已解决**
3. 微信轮询请求支付状态的接口-待后续测试
4. **私人订制（表单提交）-已解决**
5. **订单详情页接口，待开发-已解决**
6. **个人中心的周边产品-查询接口-已解决**
7. **个人中心的待出行-取消订单接口-已解决**
8. 下单之后，购物车中对应的商品，应该删掉-**已**解决

这个有一点小问题，就是下单后，购物车会清空，这样肯定不合理。假如购物车两个产品，用户只下单一个，那么应该只删除对应的产品才对

1. **~~定制案例-~~ 暂时已解决**
   1. **内容是一整块，所以图片不能控制**
   2. **没有连接，没有详情页？**
   3. **如果内容多，需要分页？**

个人中心-用户头像上传功能，因为跨域问题，没有调通；**-已解决**

**~~站内信删除接口-~~已解决**

**~~优惠码查询接口，没有测试到成功-~~已解决**

10.用户中心，弹出积分**~~-~~已解决**

地址：'/uc/userinfo.do'

参数：data.ifPop